Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}

ВОЗРАЖЕНИЯ

на акт о недостатках № {{НОМЕР_АКТА}} от {{ДАТА_АКТА}}

Акт составлен в одностороннем порядке. Сообщаем о несогласии с ним по следующим основаниям.

1. Нарушен порядок фиксации недостатков. Уведомление о времени и месте осмотра в адрес Подрядчика не направлялось ({{ПРОВЕРЕНО_ПО: журнал входящих, ЭДО, договорный канал уведомлений}}), возможности участвовать в осмотре, дать пояснения и зафиксировать собственные замечания Подрядчик был лишён. Договором (п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ФИКСАЦИЯ}}) установлен порядок: {{КРАТКО_ПОРЯДОК}}.

2. Содержание акта не позволяет проверить выводы: не указаны {{ЧЕГО_НЕ_ХВАТАЕТ: точное место и объём каждого недостатка / нарушенное требование проектной документации или норм / способ обнаружения / средства измерений}}.

3. {{ЕСЛИ_ПРИМЕНИМО}} Перечисленное в акте не относится к зоне работ Подрядчика: {{ССЫЛКА_НА_ГРАНИЦУ: соглашение о разграничении, акт передачи фронта}}.

На основании изложенного акт считаем недостоверным и не подлежащим применению, в том числе как основание удержаний.

Требуем провести комиссионный осмотр с участием Подрядчика {{ПРЕДЛАГАЕМАЯ_ДАТА_И_ВРЕМЯ}} по адресу объекта. Подрядчик готов привлечь независимого специалиста. При споре о причинах недостатков предлагаем назначить строительно-техническую экспертизу; кандидатуры организаций готовы предложить.

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

# Возражение на односторонний акт о недостатках

Оспаривание акта о недостатках, составленного без вызова подрядчика. Форма и порядок заполнения.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

Получив претензию: зафиксируйте дату и способ получения, посчитайте договорный срок ответа, до истечения срока не признавайте ничего ни письменно, ни в переписке в мессенджерах. Ответ по существу — документом, а не звонком.

## Назначение документа

Оспорить акт о недостатках, составленный без вызова подрядчика, пока он не превратился в основание удержания или встречного иска. Правовая опора возражения — пункт 1 статьи 720 ГК РФ: осмотр и приёмка результата работ ведутся с участием подрядчика, — и договорный порядок фиксации недостатков, если он у вас установлен.

При оценке одностороннего акта проверьте предусмотренный договором порядок извещения и фактические доказательства его составления. Статьи 720 и 753 ГК РФ не устанавливают универсального правила о доказательственной силе такого акта исключительно при подтверждённом вызове другой стороны. Обстоятельства составления оцениваются по материалам конкретного спора.

Отдельно о статье 753 ГК РФ, на которую в спорах ссылаются обе стороны: её пункт об одностороннем акте писан о сдаче-приёмке результата работ, то есть об акте, который вторая сторона отказалась подписать. Акт о недостатках, составленный заказчиком, подписи подрядчика не предполагает вовсе — перенос нормы на него является аналогией и на неё могут возразить.

## Когда применяется

Возражение направляется после получения акта в срок, предусмотренный договором. Зафиксируйте дату получения и направьте документ способом, позволяющим подтвердить доставку. Само отсутствие ответа не означает автоматического признания недостатков; при оценке позиции учитываются договорный порядок, срок возражений и подтверждающие доказательства.

## Связанные документы и порядок применения

- Возражение на акт направляется самостоятельно при отсутствии претензии либо прикладывается к мотивированному ответу на неё. Оба документа входят в комплект.

## Примечания по заполнению

- Пункт 1 — главный: без дефекта извещения возражение слабеет, тогда центр тяжести переносится на пункты 2–3 и немедленный запрос осмотра.

- На предложенный осмотр идти обязательно, со своим специалистом и фотофиксацией: неявка после собственного требования — худшая позиция из возможных.

## Отправка

Способом с подтверждением получения.