# Как внедрить пакет «Полный комплект ПТО»

Объединить договор, фиксацию, исполнительную документацию, приёмку и оплату в единую систему.

# Быстрый запуск за 60 минут

Скопируйте папку и назовите её по объекту и договору.

Назначьте владельца каждого реестра и резервного исполнителя.

Заполните постоянные данные: стороны, договор, объект, каналы уведомлений.

Выберите один текущий объём и проведите его по документам пакета.

Поставьте контрольные даты в календарь и проводите короткую проверку дважды в неделю.

# Состав и назначение

| Файл | Когда использовать | Результат |
| --- | --- | --- |
| 31-pyat-aktov-skrytyh-rabot.docx | Для оформления позиции, уведомления или соглашения | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 32-shablon-ispolnitelnoy-shemy.docx | Для оформления позиции, уведомления или соглашения | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 33-akt-peredachi-komplekta-pto.docx | Для оформления позиции, уведомления или соглашения | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 34-sluzhebnaya-zapiska.docx | Для оформления позиции, уведомления или соглашения | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 35-obshiy-zhurnal-rabot.xlsx | Для постоянного контроля статуса, сумм и сроков | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 36-vhodnoy-kontrol.xlsx | Для постоянного контроля статуса, сумм и сроков | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 37-reestr-pasportov.xlsx | Для постоянного контроля статуса, сумм и сроков | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 38-reestr-id.xlsx | Для постоянного контроля статуса, сумм и сроков | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 39-algoritm-zamechaniy.pdf | Для быстрой проверки последовательности действий | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |
| 40-ezhemesyachnaya-proverka.pdf | Для быстрой проверки последовательности действий | Заполненный документ/реестр с ответственным и датой |

# Правила адаптации

Не отправляйте документ с квадратными скобками и подсказками.

Термины и сроки должны совпадать с договором.

Не меняйте факты задним числом; выпускайте новую версию.

Сохраняйте подтверждение доставки рядом с отправленным файлом.

Спорные юридические формулировки согласуйте с профильным специалистом.

# Структура папки объекта

01_Исходные → 02_Рабочие версии → 03_На согласовании → 04_Подписано → 05_Доказательства передачи → 06_Оплата

# Контроль результата

Пакет внедрён, когда по каждому объёму видны: основание, факт выполнения, комплект доказательств, дата передачи, статус замечаний, сумма и контрольная дата оплаты.