# Словарь полей комплекта «Что в смете не оплатят»

Ключ к заполнению документов комплекта: каждое поле в двойных фигурных скобках — что в него вписать и откуда взять значение.

Важно, прочитайте до использования Порядок проверки сметы и рабочие формы помогают выявить затраты, не учтённые в цене, до согласования условий с генподрядчиком. Комплект не составляет смету и не заменяет сметчика. Он проверяет уже составленную смету глазами того, кто по ней будет работать и получать деньги. Числовых величин здесь нет намеренно: проценты накладных расходов и сметной прибыли, размеры зимнего удорожания, номера расценок и индексы меняются, а скачанный файл не обновляется сам. Названо, где величину брать на дату проверки и что в ней проверить. Тексты вычитку юристом не проходили. Ссылок на номера статей и нормативов в файлах нет: проверка ведётся по вашему договору и вашей смете, а спор о праве — работа юриста по конкретным документам. Граница проходит по стадии. Договор не подписан, смета обсуждается — комплект работает. Работы уже идут, а затрат в смете нет — это спор о цене выполненного, и он ведётся другими комплектами: «Дополнительные работы: как получить оплату» и «Акты выполненных работ, КС-2 и КС-3».

## Как пользоваться словарём

Заполняйте поля по этой таблице, затем поиском по документу убедитесь, что скобок «{{» не осталось.

Поля с вариантами через косую черту заполняются выбором одного варианта; невыбранный удаляется целиком вместе со скобками.

Блок «Стороны» общий с остальными комплектами: значения, подставленные в документы других комплектов, переносятся сюда без изменений.

Поля со значениями денег и объёмов берутся из вашей сметы и вашего договора — не из этой таблицы и не из памяток комплекта.

## Стороны

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} | Полное наименование вашей организации | учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ |
| {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}} | ИНН и ОГРН вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} | Юридический адрес вашей организации | выписка ЕГРЮЛ |
| {{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} | Телефон и адрес электронной почты для переписки по смете | ваши рабочие контакты |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} | Полное наименование стороны, которая утверждает смету и платит: генподрядчик либо заказчик напрямую | проект договора, актуальная выписка ЕГРЮЛ |
| {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} | Юридический адрес этой стороны | свежая выписка ЕГРЮЛ, а не шапка проекта договора |
| {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} | Кто подписывает от вашей организации | устав, доверенность |
| {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}} | «действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности | устав, доверенность |

## Объект и договор

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА}}, {{АДРЕС_ОБЪЕКТА}} | Объект дословно так, как он назван в проекте договора | проект договора, задание, проектная документация |
| {{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, {{ДАТА_ДОГОВОРА}} | Реквизиты договора. Договор ещё не подписан — вписывается «проект договора от {{ДАТА_ПРОЕКТА_ДОГОВОРА}}» | сам договор либо переписка, которой прислан проект |
| {{ПРЕДМЕТ_РАБОТ}} | Ваш вид работ одной строкой, как он назван в договоре | предмет договора |
| {{ВИД_ЦЕНЫ: твёрдая / приблизительная}} | Как цена названа в проекте договора. Не названа никак — так и записывается: «в договоре не определена» | раздел договора о цене |
| {{СРОК_ПО_ДОГОВОРУ}} | Начало и окончание работ по проекту договора: от них зависит, попадает ли работа в зимний период | раздел договора о сроках, календарный график |

## Смета

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{НОМЕР_СМЕТЫ}}, {{ДАТА_СМЕТЫ}} | Реквизиты проверяемого сметного расчёта | титул самой сметы |
| {{ПРИЛОЖЕНИЕ_К_ДОГОВОРУ}} | Номер приложения, которым смета входит в договор | перечень приложений в проекте договора |
| {{СМЕТНО_НОРМАТИВНАЯ_БАЗА}} | Какая база и какая её редакция названы в смете или в задании. Не названа — так и записывается: «в смете не указана» | титул и шапка сметы, задание на составление |
| {{ДАТА_УРОВНЯ_ЦЕН}} | На какую дату посчитаны цены в проверяемой смете | титул сметы, пояснительная записка к ней |
| {{ПОРЯДОК_ИНДЕКСАЦИИ}} | Что договор говорит о пересчёте цены при изменении уровня цен: порядок, периодичность, кто инициирует | раздел договора о цене и порядке расчётов |
| {{НОМЕР_ПОЗИЦИИ_СМЕТЫ}} | Номер строки сметы, к которой относится замечание | сама смета |
| {{ПЕРЕЧЕНЬ_ЗАТРАТ_К_ВКЛЮЧЕНИЮ}} | Затраты со статусом «не учтено» и «учтено частично» из реестра затрат по объекту — списком, в порядке убывания суммы | файл «Реестр затрат по объекту» |
| {{ЧЬЯ_ЗОНА: подрядчик / генподрядчик / заказчик}} | Кто несёт затрату по проекту договора. Договор молчит — выбирается «в договоре не распределено» | проект договора, регламенты площадки |

## Переписка

| Поле | Что вписать | Откуда взять |
| --- | --- | --- |
| {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}, {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}} | Реквизиты вашего письма | ваш журнал исходящих |
| {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}} | Дата, до которой вы просите ответить. Назначаете сами, с запасом до даты подписания договора | ваш календарь сделки |
| {{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}}, {{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}} | Куда направить ответ: почтовый адрес и электронная почта, согласованная в договоре как канал переписки | ваши рабочие контакты, раздел договора о переписке |
| {{РЕДАКЦИЯ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{РЕДАКЦИЯ_ЗАКАЗЧИКА}} | Две формулировки одной позиции в протоколе разногласий: ваша и та, что стоит в присланной смете | смета и ваш пересчёт |
| {{ОБОСНОВАНИЕ_ПОЗИЦИИ}} | Чем подтверждается ваша редакция: лист проекта, ведомость объёмов, регламент площадки, письмо | ваши документы по объекту |

## Примечание

В полях этого комплекта нет ни одной ставки, ни одного норматива и ни одного размера начисления: такие значения берутся из вашей сметы и вашего договора на дату проверки. Памятки комплекта говорят, что именно в этих значениях проверить, и не называют их сами.