# ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ: Комплект КС перед передачей заказчику

# Раздел 1. Общие сведения

| Параметр | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| Номер договора подряда | Совпадает с КС-2? | ☐ |
| Наименование объекта | Точное совпадение с проектом | ☐ |
| Наименование застройщика / заказчика | Юридически точное | ☐ |
| Наименование подрядчика | Юридически точное | ☐ |
| Срок выполнения работ по договору | Не просрочен? | ☐ |

# Раздел 2. КС-2 (форма по ОКУД 0322005)

| № | Пункт проверки | Статус |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Номер КС-2 соответствует журналу | ☐ |
| 2.2 | Дата составления КС-2 заполнена | ☐ |
| 2.3 | Период выполнения работ указан | ☐ |
| 2.4 | Сумма работ рассчитана по смете | ☐ |
| 2.5 | Подписи уполномоченных представителей; проверить полномочия | ☐ |
| 2.6 | Печать подрядчика (если предусмотрена договором) | ☐ |
| 2.7 | Все приложения перечислены | ☐ |

# Раздел 3. КС-3 (форма по ОКУД 0322001)

| № | Пункт проверки | Статус |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Номер КС-3 соответствует КС-2 | ☐ |
| 3.2 | Сверены период, состав работ, накопительные суммы и НДС КС-2/КС-3 | ☐ |
| 3.3 | Расчет по формулам верен | ☐ |
| 3.4 | Подписи обеих сторон | ☐ |

# Раздел 4. Приложения по договору и применимым требованиям

| № | Документ | Наличие | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Акты скрытых работ (АОСР) | ☐ |  |
| 4.2 | Ведомость ресурсов, если предусмотрена договором | ☐ |  |
| 4.3 | Журнал учёта выполненных работ (КС-6а) | ☐ |  |
| 4.4 | Исполнительные схемы | ☐ |  |
| 4.5 | Сертификаты на материалы | ☐ |  |
| 4.6 | Паспорта на изделия | ☐ |  |

# Раздел 5. Частые причины возврата (проверьте еще раз)

Несоответствие наименования объекта в КС-2 и договоре

Пропуск номеров КС-2 (нарушение нумерации)

Неправильная дата периода (например, 31 февраля)

Расхождение сумм КС-2 и КС-3

Отсутствие подписи уполномоченного представителя стороны

Не приложены акты скрытых работ к КС-2

Документы о качестве не сопоставлены с продукцией, партией и применимыми требованиями

# 🔗 Переход к полному комплекту

Комплект «КС-2 без возврата: сдайте с первой попытки» включает: расширенный проверочный лист с автоматическими проверками, шаблоны протоколов внутренней проверки, типовые ответы на замечания, журнал передачи с отслеживанием статуса.

Стоимость: 17 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p3-shablony-ks2-ks3.html

Состав приложений зависит от работ, проекта, договора и обязательных требований. КС-6а - журнал учёта выполненных работ; он не заменяет общий журнал работ. Унифицированные формы применяйте с учётом установленной формы первичного документа и требований конкретной сделки (ст. 9 ч. 2, 4 Закона №402-ФЗ).

402-ФЗ ст. 9: реквизиты и формы

КС-6а: форма и назначение

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема: FREE-vozvrat-ks, имя файла и страница. Опишите расхождение и ожидаемый результат. Приложите пример без конфиденциальных данных.