ЗАМЕЧАНИЯ К ИД: ОСНОВАНИЕ И ОТВЕТ

| Замечание | Что проверить | Как ответить |
| --- | --- | --- |
| Не хватает документа | Договорный и проектный перечень, реестр 38, опись передачи | Укажите позицию и срок досылки либо реквизиты уже переданного файла. |
| Несовпадение объёма или участка | КС-2, журнал, акт 31, исполнительную схему 32 | Приведите номера и факты; исправьте ошибку или мотивируйте расхождение. |
| Несоответствие редакции проекта | Дата и версия чертежа, согласованное изменение | Приложите применимую редакцию и связь с выполненным объёмом. |
| Новые требования к составу | Пункт договора, проект, обязательное требование | Запросите основание и согласуйте изменение состава до подготовки новых документов. |
| Повторное замечание | Переписка, версия исправления, дата передачи | Сопоставьте замечание с исправлением и подтвердите получение новой версии. |

Порядок ответа

Зарегистрируйте дату и договорный срок; занесите каждую позицию в реестр 06. Сохраните полученный перечень без изменений.

По каждой позиции приложите документ, основание и решение. Передайте письмо 04 и комплект по описи с доказательством получения. Отсутствие ответа зафиксировано отдельно; вопрос об оплате заявляйте по договору и претензионному порядку.