КОНТРОЛЬ БЛОКИРОВКИ ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ

Срок и содержание замечаний

Сверьте дату получения, договорный срок рассмотрения и каждую позицию с согласованным перечнем ИД. Поздний ответ сам по себе не решает вопрос о качестве или оплате.

Повторные возвраты

Сохраните версии, входящие номера и результат исправления. Потребуйте единый перечень оставшихся замечаний с документальными основаниями.

Новые документы

Сопоставьте требование с проектом, договором и обязательными требованиями. Новое условие оформите согласованным изменением, если оно действительно меняет состав обязательств.

Неподписанная передача

Подтвердите отправку и получение описи, комплект и полномочия получателя. Зафиксируйте отсутствие ответа и действуйте по согласованному порядку приёмки.

Оплаченные и спорные работы

Разделите принятый объём, новые требования и возможные недостатки; проверьте договорные гарантийные обязательства и основания удержания оплаты по конкретному этапу.

Решение

Подготовьте ответ по файлу 04, расчёт просроченной оплаты и отдельное требование об оплате при наличии основания. Перед обращением в суд проверьте претензионный порядок и доказательства направления.