# Порядок действий при получении акта или уведомления о списании в одностороннем порядке

В день получения документа зафиксируйте дату, проверьте срок ответа, подготовьте адресное возражение и сохраните подтверждение его направления.

# 1. Зафиксируйте получение

Сохраните документ и приложения в полученном виде. Запишите дату, способ и адрес доставки, входящий номер и данные получателя. Сохраните конверт, реестр курьера или подтверждение электронного документооборота.

Сверьте договорный порядок уведомления и сроки ответа. Проверьте полномочия лиц, которые получили документ от имени организации. Если комплект приложений неполон, перечислите недостающие материалы в возражении.

# 2. Определите предмет возражения

| Полученный документ | Форма комплекта |
| --- | --- |
| Акт о недостатках, составленный одной стороной | 02 Возражения на акт о недостатках |
| Уведомление о списании суммы из оплаты в одностороннем порядке | 03 Возражения на списание в одностороннем порядке |
| Оба документа | Подготовьте отдельное возражение на каждый документ |

Списание в одностороннем порядке — уменьшение заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты. Проверьте основание: прекращение встречных требований по статье 410 ГК РФ, договорное удержание или определение сальдо. Отберите доводы по применённому механизму.

# 3. Соберите основания и расчёт

Для акта: договор и приложения о порядке фиксации недостатков, сведения о вызове на осмотр, проектную и исполнительную документацию, границы работ, фотографии и переписку. Укажите конкретные замечания к каждому оспариваемому выводу.

Для суммы: уведомление, договорные условия о неустойке и оплате, акты работ, платёжные документы, расчёт второй стороны и свой контррасчёт с базой, ставкой, периодом и исключением повторного начисления.

# 4. Заполните и направьте

В формах 02 и 03 замените все поля в двойных фигурных скобках. Удалите неприменимые абзацы и пояснения к выбору доводов. Сверьте адресата, подписанта, договор, номера, даты, сумму и приложения.

Направьте возражение по договорному каналу и адресу способом, позволяющим подтвердить направление и получение. Зарегистрируйте исходящий номер. Сохраните письмо, приложения, квитанцию отправки и подтверждение доставки вместе.

# 5. Контроль последующих документов

До подписания акта сверки, соглашения о сальдо или другого документа с расчётами проверьте отражение спорной суммы. При необходимости внесите письменную оговорку со ссылкой на номер и дату возражения. Отсутствие ответа зафиксируйте документально.

При предложении комиссионного осмотра согласуйте доступ к объекту и состав участников, обеспечьте фотофиксацию и оформите разногласия. Если сумма уже удержана, отдельно проверьте срок оплаты, остаток задолженности и порядок требования её выплаты.