# Словарь полей и контроль перед направлением

Замените каждое поле в двойных фигурных скобках фактическими данными. Для неприменимого довода удалите весь абзац и перенумеруйте оставшиеся. В отправляемом документе не должны оставаться фигурные скобки или редакционные инструкции.

# Реквизиты

| Поля | Источник и проверка |
| --- | --- |
| АДРЕСАТ, АДРЕС_АДРЕСАТА, ПОДРЯДЧИК, АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА | Договор, выписки сторон, согласованный адрес уведомлений. |
| ИСХ_НОМЕР, ИСХ_ДАТА, ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, ФИО | Журнал исходящих, устав или доверенность подписанта. |
| НОМЕР_ДОГОВОРА, ДАТА_ДОГОВОРА | Подписанный договор с изменениями. |
| НОМЕР_АКТА, ДАТА_АКТА, ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ | Акт и подтверждение его доставки. |
| НОМЕР_УВЕДОМЛЕНИЯ, ДАТА_УВЕДОМЛЕНИЯ, СПОРНАЯ_СУММА | Уведомление и расчёт; при отсутствии номера напишите «без номера». |

# Возражение на акт

| Поля | Что вписать |
| --- | --- |
| ФАКТЫ_ИЗВЕЩЕНИЯ_И_УЧАСТИЯ, ДОКУМЕНТЫ_ОСМОТРА | Как и когда приглашали на осмотр, участвовал ли подрядчик, какие записи и уведомления это подтверждают. Не утверждайте, что вызова не было, без проверки каналов. |
| ПУНКТ_И_ПОРЯДОК | Договорный пункт и точный порядок осмотра; если особого порядка нет, укажите это. |
| ПОЗИЦИИ_И_ПРИЧИНЫ_ВОЗРАЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТЫ_ПО_СУЩЕСТВУ | Номера пунктов акта, адрес/объём дефекта, результаты измерений, проект и собственные доказательства. |
| ГРАНИЦЫ_РАБОТ_И_ДОКУМЕНТЫ | Применимо при споре о зоне ответственности; реквизиты подписанных документов. |
| ПРЕДЛАГАЕМАЯ_ДАТА_И_ВРЕМЯ, АДРЕС_ОБЪЕКТА | Реальное время и место с доступом для участников. |

# Возражение на списание в одностороннем порядке

| Поля | Что вписать |
| --- | --- |
| ПРЕДМЕТ_ВОЗРАЖЕНИЙ, ФАКТЫ_ОБЯЗАТЕЛЬСТВА_И_НАРУШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ_ОСНОВАНИЯ | Конкретное требование и документы об обязанности, сроке и исполнении. |
| РАСХОЖДЕНИЯ_В_РАСЧЕТЕ, РЕКВИЗИТЫ_КОНТРРАСЧЕТА | База, ставка, период, повторные начисления, собственный расчёт с реквизитами приложения. |
| ДОВОД_ПО_СТАТЬЕ_410 | При ссылке заказчика на статью 410 ГК РФ проверьте встречность, однородность, срок исполнения требований и получение заявления. Укажите конкретное нарушение и доказательство. |
| ДОВОД_О_ДОГОВОРНОМ_МЕХАНИЗМЕ | Только при договорном удержании или сальдировании: пункт договора и факт нарушения. |
| ОБСТОЯТЕЛЬСТВА_СОРАЗМЕРНОСТИ | Факты о последствиях нарушения и доказательства; если неустойка не заявлена, удалите пункт. |
| СУММА_К_ОПЛАТЕ, РЕКВИЗИТЫ_ОПЛАТЫ | Фактическая задолженность и реквизиты; если удержания ещё не было, удалите условное требование о выплате. |

# Приложения и отправка

Поле ПРИЛОЖЕНИЯ — перечень файлов с названием, датой и номером. Сверьте итоговые суммы, срок ответа, полномочия подписанта и адрес по договору. Направьте документ с приложениями способом, который подтверждает доставку; сохраните подтверждения.