# КРАСНЫЕ ФЛАГИ: Признаки необоснованной блокировки оплаты

# Признак 1. Замечания появились ПОСЛЕ истечения срока оплаты

Заказчик не платит 2 месяца, а потом вдруг 'обнаруживает' проблемы с документами.

Это классическая тактика оттягивания оплаты. Замечания могут быть формальными или надуманными.

Ваши действия: потребуйте оплату. Замечания, предъявленные после срока оплаты, не освобождают от обязанности платить. Обратитесь в суд.

# Признак 2. Замечания формальные и повторяющиеся

Заказчик возвращает КС-2 с замечанием 'неправильное наименование', вы исправляете - он возвращает с замечанием 'нет печати', вы ставите печать - он возвращает с замечанием 'не та дата'.

Это 'замечания-бесконечность'. Заказчик не хочет платить и тянет время.

Ваши действия: зафиксируйте каждый возврат. После 3-го возврата - направьте претензию с указанием на недобросовестность. Суд взыщет долг.

# Признак 3. Заказчик требует документы, не предусмотренные договором

Договор требует КС-2, КС-3, акты АОСР. Заказчик требует еще и журнал входного контроля, протоколы испытаний, сертификаты на крепеж (который вы не поставляли).

Ваши действия: напишите отказ с ссылкой на договор. Если требование выходит за рамки договора - вы не обязаны его выполнять.

# Признак 4. Заказчик отказывается подписывать акт приемки ИД

Вы передали документы, а заказчик 'посмотрит потом' и не подписывает акт.

Ваши действия: направьте уведомление о готовности ИД с указанием срока для приемки. Если не принимает - КС считается согласованной по истечении срока (если предусмотрено договором) или через 30 дней.

# Признак 5. Заказчик требует 'доработать' уже оплаченные работы

Работы приняты, оплачены, а потом заказчик говорит: 'А теперь переделайте, и тогда заплатим за следующий этап'.

Ваши действия: принятые и оплаченные работы не подлежат доработке без отдельного договора/допсоглашения. Требуйте оплату по факту выполнения.

# Общий принцип

Если вы уверены, что работы выполнены качественно и документы оформлены правильно - не позволяйте заказчику бесконечно 'проверять'. Установите сроки, зафиксируйте требования письменно, и при нарушении - обращайтесь в суд. Закон на вашей стороне.