# Алгоритм действий: от проверки документов до суда

Файл 03. Каждый шаг закрывается инструментом и подтверждением. Не переходите к следующему шагу, пока подтверждение не получено.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты, задолженность и взаиморасчёты подтверждены документами, срок оплаты истёк. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

# Схема маршрута

| Шаг | Что делаем | Инструмент | Подтверждение выполнения | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг 0 | Определить исходную ситуацию | файл 01, файл 02, файл 03 | В файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» показывает «МОЖНО ИДТИ ПО S1» или называет границу. | шаг 1 |
| Шаг 1 | Проверить документы и найти недостающие подтверждения | файл 02 | В файле 02, лист «Карта рисков», нет строк со статусом «НЕ ХВАТАЕТ» либо по каждой такой строке назначено действие и срок. | шаг 2 |
| Шаг 2 | Оформить закрывающие документы в рабочем виде | файл 04, файл 05, файл 06, файл 07, файл 08 | В файле 04 на листе «Сверка» все строки «СХОДИТСЯ»; в файле 08 журнал объёмов по позициям совпадает с КС-2 (колонка «Расхождение» пуста или равна 0). | шаг 3 |
| Шаг 3 | Внутренняя проверка перед передачей | файл 09, файл 08 | Протокол внутренней проверки (файл 09, раздел Б) заполнен и содержит решение «Передавать»; реестр приложений (файл 08) заполнен. | шаг 4 |
| Шаг 4 | Передать документы и сохранить доказательство передачи | файл 10, файл 07, файл 08 | В файле 08, лист «Реестр передачи», по каждой передаче заполнены способ, дата и доказательство; статус не «НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». | шаг 5 |
| Шаг 5 | Отработать замечания | файл 10, файл 08 | В файле 08, лист «Реестр замечаний», каждое замечание имеет статус «ЗАКРЫТО» или «ГРАНИЦА: к специалисту»; повторное предъявление зафиксировано в реестре передачи. | шаг 6 |
| Шаг 6 | Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки | файл 08, файл 02 | В файле 08, лист «Взаиморасчёты», рассчитан бесспорный долг больше нуля и нет незакрытого флага «ГРАНИЦА»; дата начала просрочки внесена в файл 02. | шаг 7 |
| Шаг 7 | Переговоры после просрочки | файл 11 | Протокол переговоров (файл 11, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б). | шаг 8 |
| Шаг 8 | Уведомление о просрочке | файл 12, файл 08 | Уведомление направлено; отправка внесена в реестр передачи с доказательством. | шаг 9 |
| Шаг 9 | Расчёт долга и процентов | файл 14 | В файле 14 на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; итог перенесён в претензию. | шаг 10 |
| Шаг 10 | Претензия | файл 13, файл 14, файл 08 | Претензия с расчётом направлена; дата направления и доказательство внесены в реестр передачи; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02. | шаг 11 |
| Шаг 11 | Контроль ответа и выбор следующего шага | файл 02 | В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг. | шаг 12 |
| Шаг 12 | Подготовить обращение в арбитражный суд | файл 15, файл 14, файл 08 | Проверочный лист готовности иска (файл 15, раздел А) пройден; опись материалов заполнена; иск подан либо пакет передан специалисту. | завершение маршрута |

## Шаг 0. Определить исходную ситуацию

Инструменты: 01-karta-situacii-i-granic.docx — Маршрутизация по исходной ситуации и границы системы; 02-pervichnaya-proverka-i-kontrol.xlsx — Первичная проверка, карта рисков, контроль ответа заказчика; 03-algoritm-dejstviy.docx — Алгоритм: шаги, развилки, подтверждение и следующий шаг

Подтверждение выполнения: В файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» показывает «МОЖНО ИДТИ ПО S1» или называет границу.

Следующий шаг: шаг 1

Развилки:

Итог называет границу B1–B4 — действуйте по строке границы в файле 01; по S1 дальше идёт только бесспорная часть.

Итог «РАНО» (срок оплаты не истёк или не определён) — ведите шаги 2–5, к шагу 6 возвращайтесь после срока.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B1 — Исполнительная документация и её системное ведение; B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B3 — Признаки банкротства заказчика; B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 1. Проверить документы и найти недостающие подтверждения

Инструменты: 02-pervichnaya-proverka-i-kontrol.xlsx — Первичная проверка, карта рисков, контроль ответа заказчика

Подтверждение выполнения: В файле 02, лист «Карта рисков», нет строк со статусом «НЕ ХВАТАЕТ» либо по каждой такой строке назначено действие и срок.

Следующий шаг: шаг 2

Развилки:

Не хватает подписанного обеими сторонами акта — шаги 2–5: оформить, передать с доказательством, закрыть замечания.

Не хватает подтверждения суммы — сначала реестр взаиморасчётов (файл 08), затем шаг 6.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 2. Оформить закрывающие документы в рабочем виде

Инструменты: 04-ks-2-ks-3.xlsx — Рабочие формы КС-2 и КС-3 со связанными итогами; 05-akt-vypolnennyh-rabot.docx — Акт выполненных работ (если договор не требует КС-2); 06-akt-priemki-rezultata.docx — Акт приёмки результата работ с перечнем замечаний; 07-peredatochnyy-akt.docx — Передаточный акт результата и документов; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: В файле 04 на листе «Сверка» все строки «СХОДИТСЯ»; в файле 08 журнал объёмов по позициям совпадает с КС-2 (колонка «Расхождение» пуста или равна 0).

Следующий шаг: шаг 3

Развилки:

Договор требует КС-2/КС-3 — файл 04; договор называет иной акт — файл 05 или форма из договора.

Передаётся результат или документация отдельно от акта — файл 07.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B1 — Исполнительная документация и её системное ведение. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 3. Внутренняя проверка перед передачей

Инструменты: 09-vnutrennyaya-proverka.docx — Проверочный лист и протокол внутренней проверки перед передачей; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: Протокол внутренней проверки (файл 09, раздел Б) заполнен и содержит решение «Передавать»; реестр приложений (файл 08) заполнен.

Следующий шаг: шаг 4

Развилки:

Проверка нашла ошибку — исправить документ и повторить проверку; не передавать комплект с известной ошибкой.

## Шаг 4. Передать документы и сохранить доказательство передачи

Инструменты: 10-peredacha-i-zamechaniya.docx — Доказательство передачи и порядок работы с замечаниями; 07-peredatochnyy-akt.docx — Передаточный акт результата и документов; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: В файле 08, лист «Реестр передачи», по каждой передаче заполнены способ, дата и доказательство; статус не «НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

Следующий шаг: шаг 5

Развилки:

Заказчик подписал без замечаний — шаг 6.

Пришли замечания — шаг 5.

Заказчик молчит — зафиксируйте получение по доказательству передачи и срок приёмки по договору; при мотивированном отказе или одностороннем акте — граница B4.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 5. Отработать замечания

Инструменты: 10-peredacha-i-zamechaniya.docx — Доказательство передачи и порядок работы с замечаниями; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: В файле 08, лист «Реестр замечаний», каждое замечание имеет статус «ЗАКРЫТО» или «ГРАНИЦА: к специалисту»; повторное предъявление зафиксировано в реестре передачи.

Следующий шаг: шаг 6

Развилки:

Устранимое или документальное замечание — устранить, направить уведомление об устранении и повторно предъявить.

Мотивированный отказ, спор об объёме или качестве, требование экспертизы — граница B4.

Заказчик связывает замечание с удержанием или неустойкой — граница B2.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 6. Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки

Инструменты: 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений; 02-pervichnaya-proverka-i-kontrol.xlsx — Первичная проверка, карта рисков, контроль ответа заказчика

Подтверждение выполнения: В файле 08, лист «Взаиморасчёты», рассчитан бесспорный долг больше нуля и нет незакрытого флага «ГРАНИЦА»; дата начала просрочки внесена в файл 02.

Следующий шаг: шаг 7

Развилки:

Есть операции «Удержание», «Зачёт», «Неустойка заявлена» — граница B2 для спорной части; бесспорная часть идёт дальше.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 7. Переговоры после просрочки

Инструменты: 11-peregovory-i-perenos-sroka.docx — Протокол переговоров и двустороннее соглашение о переносе срока оплаты

Подтверждение выполнения: Протокол переговоров (файл 11, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б).

Следующий шаг: шаг 8

Развилки:

Договорились о переносе — только двустороннее соглашение; гарантийное письмо заказчика соглашение не заменяет. Новую дату внести в файл 02 и ждать её.

Согласились оплатить в названную дату без переноса — контроль даты, при срыве сразу шаг 9.

Не договорились или ответа нет — шаг 8.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B3 — Признаки банкротства заказчика. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 8. Уведомление о просрочке

Инструменты: 12-uvedomlenie-o-prosrochke.docx — Уведомление о просрочке оплаты; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: Уведомление направлено; отправка внесена в реестр передачи с доказательством.

Следующий шаг: шаг 9

Развилки:

Оплата поступила полностью — внести в реестр взаиморасчётов, маршрут завершён.

Оплата частичная — внести в реестр взаиморасчётов и в расчёт процентов, продолжить со шага 9.

## Шаг 9. Расчёт долга и процентов

Инструменты: 14-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ с частичными оплатами

Подтверждение выполнения: В файле 14 на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; итог перенесён в претензию.

Следующий шаг: шаг 10

Развилки:

Договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты — вопрос выбора между неустойкой и процентами (п. 4 ст. 395 ГК РФ) к специалисту.

## Шаг 10. Претензия

Инструменты: 13-pretenziya.docx — Претензия об оплате принятых работ; 14-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ с частичными оплатами; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: Претензия с расчётом направлена; дата направления и доказательство внесены в реестр передачи; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02.

Следующий шаг: шаг 11

## Шаг 11. Контроль ответа и выбор следующего шага

Инструменты: 02-pervichnaya-proverka-i-kontrol.xlsx — Первичная проверка, карта рисков, контроль ответа заказчика

Подтверждение выполнения: В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг.

Следующий шаг: шаг 12

Развилки:

Согласие и оплата — внести оплату, маршрут завершён.

Согласие с графиком — двустороннее соглашение (файл 11), контроль графика.

Молчание после срока — шаг 12.

Отказ без мотивов — шаг 12.

Отказ с мотивами, встречное требование, зачёт — границы B4 или B2.

Признаки банкротства — граница B3.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B3 — Признаки банкротства заказчика; B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

## Шаг 12. Подготовить обращение в арбитражный суд

Инструменты: 15-obrashchenie-v-sud.docx — Подготовка обращения в арбитражный суд: алгоритм, иск, опись; 14-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ с частичными оплатами; 08-uchet-obemov-peredachi-raschetov.xlsx — Журнал объёмов, реестры замечаний, передачи, взаиморасчётов, приложений

Подтверждение выполнения: Проверочный лист готовности иска (файл 15, раздел А) пройден; опись материалов заполнена; иск подан либо пакет передан специалисту.

Следующий шаг: завершение маршрута

Развилки:

Спор простой (подписанные акты, нет встречных требований) — подача самостоятельно по файлу 15.

Любое усложнение — передача специалисту с описью из файла 15.

Границы, которые распознаются на этом шаге: B2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; B3 — Признаки банкротства заказчика; B4 — Мотивированный отказ, односторонний акт, экспертиза объёмов, спор о подписи. Что делать — файл 01, таблица 2.

# Проверка заказчика — параллельно шагам 6–12

Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): иски к заказчику, дело о банкротстве.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru): сообщения кредиторов о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

Свежая выписка ЕГРЮЛ: адрес, статус ликвидации или реорганизации.

Повторите проверку перед претензией и перед подачей иска. Любой признак банкротства — граница B3.

# Гарантийное письмо и перенос срока

Гарантийное письмо заказчика — его одностороннее заявление. Оно не изменяет договорный срок оплаты: изменить срок можно только соглашением сторон в той же форме, что и договор. Проценты за просрочку считаются от договорного срока, пока не подписано двустороннее соглашение. Порядок — файл 11.

# Контрольная линия времени

| Точка | Событие | Где фиксируется |
| --- | --- | --- |
| Последний день срока оплаты | срок по договору или по двустороннему соглашению | 02, лист «Маршрут» |
| Следующий день | первый день просрочки | 02; 14, лист «Ввод» |
| Назначаете вы | переговоры и их протокол | 11, раздел А |
| Назначаете вы | уведомление о просрочке | 12; 08, «Реестр передачи» |
| Назначаете вы | претензия с расчётом | 13, 14; 08 |
| Срок из договора, а если его нет — из ч. 5 ст. 4 АПК РФ, со дня направления претензии | можно обращаться в суд | 02, «Контроль ответа» |
| Далее | иск или передача специалисту | 15 |

Не затягивайте: общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ; порядок его исчисления для вашего случая проверьте в действующей редакции или у специалиста.