# Внутренняя проверка перед передачей

Файл 09. Проверочный лист, протокол внутренней проверки и связь с реестром приложений. Все инструменты проверки находятся в этой системе — для прохождения шага ничего дополнительно не требуется.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты, задолженность и взаиморасчёты подтверждены документами, срок оплаты истёк. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

# Раздел А. Проверочный лист

Отмечайте пункт только после сверки с источником, указанным в колонке «Где проверить». Пункт, который нельзя отметить, — ошибка до передачи, а не после.

| № | Что проверить | Где проверить | Отметка ☐ | Кто, когда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер и дата договора, номера допсоглашений совпадают во всех документах | Договор, КС-2, КС-3, акт | ☐ |  |
| 2 | Наименования сторон, ИНН — по ЕГРЮЛ, без сокращений, отличающихся от договора | ЕГРЮЛ, договор | ☐ |  |
| 3 | Отчётный период одинаков в КС-2 и КС-3 | Файл 04, лист «Сверка» | ☐ |  |
| 4 | Стоимость строк = количество × цена, итоги пересчитаны формулой | Файл 04 | ☐ |  |
| 5 | Итог КС-2 = стоимость за период в КС-3 | Файл 04, лист «Сверка» | ☐ |  |
| 6 | Объёмы КС-2 совпадают с журналом объёмов по каждой позиции | Файл 08, «Журнал объёмов», свод | ☐ |  |
| 7 | Позиции и расценки соответствуют смете / приложению к договору | Смета, договор | ☐ |  |
| 8 | Нарастающий итог не превышает договорную цену; превышение оформлено допсоглашением | Файл 04, лист «Сверка» | ☐ |  |
| 9 | Ставка НДС и основание применения соответствуют договору | Договор, КС-2 | ☐ |  |
| 10 | Аванс зачтён в порядке, установленном договором | Договор, файл 08 «Взаиморасчёты» | ☐ |  |
| 11 | Подписант Подрядчика имеет полномочия; указано основание | Устав, доверенность | ☐ |  |
| 12 | Указано, кто подписывает за Заказчика, и его полномочия известны | ЕГРЮЛ, доверенность | ☐ |  |
| 13 | Все приложения, названные в документах, собраны и перечислены | Файл 08, «Реестр приложений» | ☐ |  |
| 14 | Документы, которые договор называет условием приёмки или оплаты, приложены | Договор (пункт о сдаче и оплате) | ☐ |  |
| 15 | Замечания прошлых сдач по этим работам закрыты или указан срок | Файл 08, «Реестр замечаний» | ☐ |  |
| 16 | Выбран способ передачи с доказательством; адрес — по ЕГРЮЛ и по договору | Файл 10, раздел А | ☐ |  |
| 17 | Количество экземпляров соответствует договору | Договор | ☐ |  |
| 18 | Даты документов логичны: акт не раньше окончания периода, справка не раньше акта | КС-2, КС-3 | ☐ |  |
| 19 | Нет исправлений от руки без оговорки и подписи | Оригиналы | ☐ |  |
| 20 | Комплект сканирован до отправки; скан сохранён в папке объекта | Архив | ☐ |  |

# Раздел Б. Протокол внутренней проверки

ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Комплект (акт КС-2 №, справка КС-3 №, иные документы) |  |
| Договор |  |
| Проверил (должность, ФИО) |  |
| Дата проверки |  |
| Пунктов проверочного листа отмечено / всего | ___ / 20 |

Найденные ошибки и исправления:

| № | Документ | Ошибка | Исправлено (да / нет) | Кем | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Решение (выбрать одно):

☐ Передавать: все пункты отмечены, ошибки исправлены.

☐ Не передавать до исправления: {{ЧТО_ИСПРАВИТЬ}}, срок {{СРОК}}.

Проверил: _______________ / {{ФИО}} /        Утвердил: _______________ / {{ФИО}} /

# Раздел В. Реестр приложений

Реестр приложений ведётся в файле 08, лист «Реестр приложений»: из него же собираются приложения к претензии и иску. Перед передачей проверьте, что каждое приложение, названное в документах, в реестре отмечено «Есть».