# ТИПОВЫЕ ОШИБКИ в комплекте КС и способы их устранения

# Ошибка 1. Несоответствие наименования объекта

ПРИЧИНА: Копирование из разных источников (договор, разрешение, проект).
УСТРАНЕНИЕ: Создайте единый справочник наименований. Всегда копируйте из договора.

# Ошибка 2. Пропуск номеров КС-2

ПРИЧИНА: Аннулированный акт не зафиксирован, или несколько прорабов ведут нумерацию независимо.
УСТРАНЕНИЕ: Централизованный журнал КС-2. Любое аннулирование фиксируется записью.

# Ошибка 3. Расхождение сумм КС-2 и КС-3

ПРИЧИНА: Ручное округление, ошибка в формуле, разные ставки НДС.
УСТРАНЕНИЕ: КС-3 заполняется на основе КС-2 программно. Ручная корректировка запрещена.

# Ошибка 4. Отсутствие актов скрытых работ

ПРИЧИНА: Работы выполнены, акты составлены, но не приложены к КС-2.
УСТРАНЕНИЕ: Ведите реестр приложений (файл 02 этого комплекта) и сверяйте его с перечнем работ в КС-2. Акты составляйте по формам файла 03 до закрытия работ.

# Ошибка 5. Просроченные сертификаты

ПРИЧИНА: Сертификат действовал на момент закупки, но не на момент работ.
УСТРАНЕНИЕ: Проверяйте даты в реестре материалов. Запрашивайте продление.

# Ошибка 6. Неправильные даты

ПРИЧИНА: 31 февраля, 32-е число месяца, дата окончания раньше начала.
УСТРАНЕНИЕ: Перед отправкой проверьте даты по разделу 2 проверочного листа (файл 01): дата существует в календаре, начало периода не позже окончания.

# Ошибка 7. Отсутствие подписи бухгалтера

ПРИЧИНА: Бухгалтер не участвует в процессе, считает что его подпись не нужна.
УСТРАНЕНИЕ: Включите бухгалтера в процесс внутренней проверки. Обучите требованиям.