# РАСШИРЕННЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ комплекта КС

# Инструкция по использованию

Этот проверочный лист включает все пункты бесплатной версии плюс дополнительные проверки: соответствие СНиП, ГОСТ, проверку исполнительных схем, анализ первичных документов.

# Раздел 1. Общие сведения (расширенный)

| № | Параметр | Проверка | Статус | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер договора | Совпадает с КС-2, КС-3, актами | ☐ |  |
| 1.2 | Наименование объекта | Дословно как в договоре и разрешении на строительство | ☐ |  |
| 1.3 | Застройщик | Юридически точное наименование + ОГРН | ☐ |  |
| 1.4 | Подрядчик | Юридически точное наименование + ОГРН | ☐ |  |
| 1.5 | Срок выполнения | Не просрочен / есть допсоглашение о продлении | ☐ |  |
| 1.6 | Смета | Номер и дата сметы указаны в КС-2 | ☐ |  |

# Раздел 2. КС-2 (полная проверка)

| № | Пункт проверки | Статус | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Нумерация: нет пропусков, дублей, ошибок | ☐ |  |
| 2.2 | Период: начало меньше или равно окончанию, даты реальны | ☐ |  |
| 2.3 | Сумма: рассчитана по смете, округление корректно | ☐ |  |
| 2.4 | КС-2 подписывают уполномоченные представители сторон; документы о полномочиях проверены. Внутреннее согласование проверено отдельно. | ☐ |  |
| 2.5 | Печать: если договор требует - печать стоит | ☐ |  |
| 2.6 | АОСР: наименования, участки и номера актов сопоставлены с соответствующими скрытыми работами в КС-2. | ☐ |  |
| 2.7 | КС-4: ведомость ресурсов приложена | ☐ |  |

# Раздел 3. Исполнительные схемы

| № | Пункт проверки | Статус | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Схемы составлены по ГОСТ 21.101-2020 | ☐ |  |
| 3.2 | Штамп 'Исполнительная' заполнен | ☐ |  |
| 3.3 | Подписи: составил, проверил, начальник ПТО | ☐ |  |
| 3.4 | Привязка к осям и отметкам | ☐ |  |
| 3.5 | Масштаб указан и соответствует | ☐ |  |

# Раздел 4. Сертификаты и паспорта

| № | Пункт проверки | Статус | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Все сертификаты действуют на дату работ | ☐ |  |
| 4.2 | Сертификаты соответствуют маркам материалов | ☐ |  |
| 4.3 | Паспорта на изделия: полные, не копии без оригинала | ☐ |  |
| 4.4 | Заключения лабораторий: даты в периоде работ | ☐ |  |

# Раздел 5. Акты скрытых работ (АОСР)

| № | Пункт проверки | Статус | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | АОСР оформлены на подлежащие освидетельствованию скрытые работы; применимость подтверждена проектом и перечнем работ объекта. | ☐ |  |
| 5.2 | У АОСР есть подпись уполномоченного представителя заказчика по строительному контролю; полномочия и НРС проверены по применимости. | ☐ |  |
| 5.3 | Представитель проектировщика участвует и подписывает АОСР при его привлечении для проверки соответствия работ проекту. | ☐ |  |
| 5.4 | Подписи представителей лица, осуществляющего строительство, и его строительного контроля проверены; исполнитель по отдельному договору участвует по применимости. | ☐ |  |
| 5.5 | Указаны фактические даты работ и освидетельствования до их закрытия последующими работами; связь с периодом КС-2 проверена без изменения фактических дат. | ☐ |  |