# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА: комплект КС перед отправкой и возвращённый комплект

# Как читать таблицу

Таблица сводит в одну таблицу проверочный лист (01) и типовые ошибки (09) этого комплекта. Во втором столбце — как признак должен выглядеть перед отправкой, в третьем — как он выглядит в комплекте, который вернули. Последний столбец говорит, каким файлом комплекта признак проверить. Приёмку таблица не гарантирует: требования к комплекту задают договор и заказчик, и они главнее.

# Признаки

| Признак | Перед отправкой | В возвращённом комплекте | Чем проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Одно и то же во всех документах, дословно из договора | В КС-2, КС-3 и актах объект назван по-разному: копировали из договора, разрешения и проекта | 01, п. 1.2; 09, ошибка 1 |
| Нумерация КС-2 | Без пропусков и дублей; аннулированный акт отмечен записью | Пропущен номер: аннулирование не записано или прорабы нумеруют независимо | 01, п. 2.1; 09, ошибка 2 |
| Суммы КС-2 и КС-3 | Итог КС-3 взят из КС-2 | Суммы расходятся: ручное округление, ошибка в формуле, разные ставки НДС | 01, п. 2.3; 09, ошибка 3 |
| Акты скрытых работ | На каждую скрытую работу из КС-2 есть акт; акты приложены и названы в перечне приложений | Работы выполнены, акты составлены, но к КС-2 не приложены | 01, раздел 5; 02; 03; 09, ошибка 4 |
| Документы о качестве | Действуют на дату работ и соответствуют маркам материалов | Сертификат действовал на дату закупки, но не на дату работ | 01, раздел 4; 09, ошибка 5 |
| Даты | Существуют в календаре; начало периода не позже окончания | 31 февраля, 32-е число, окончание раньше начала | 01, п. 2.2; 09, ошибка 6 |
| Подписи | Стоят все подписи, которые требует договор | Нет подписи бухгалтера: он не участвовал во внутренней проверке | 01, п. 2.4; 04; 09, ошибка 7 |

# Когда все признаки сошлись

Внутреннюю проверку оформите протоколом (04), передачу комплекта — записью в журнале передачи (06). Если замечания всё-таки пришли, ответ готовится по шаблону письма (05).