# ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ для претензионной работы

# Базовые документы для проверки

Договор подряда (все приложения, допсоглашения)

КС-2 или согласованная договором форма акта; подписи либо доказательства направления и отказа

КС-3 или согласованная договором справка, если она предусмотрена

Журнал учёта работ и исполнительная документация, если применимо

Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), если применимо

Ведомость ресурсов (КС-4) - если применимо

# Дополнительные документы (усиливают позицию)

Календарный план производства работ

Журнал производства работ

Фото/видео материалы выполнения работ

Протоколы совещаний с заказчиком

Переписка (email, мессенджеры) - экспорт с метаданными

Письма заказчику с подтверждением доставки (заказные, email-уведомления)

Служебные записки внутри организации

# Если работы выполнены, но КС не подписана

Проверьте уведомление о готовности к сдаче, направление акта, доказательства получения, отметку об отказе и мотивы возражений. При споре о качестве или объёме может потребоваться отдельная оценка.

# Совет

Собирайте документы ПОСТЕПЕННО, в процессе работы. Не откладывайте на 'потом' - когда конфликт начался, заказчик может перестать отвечать и предоставлять документы.