Протокол разногласий к договору подряда (субподряда): рабочая форма

Позиции составлены к пунктам шаблона договора из файла 01. Если договор прислан вам, в левую колонку перенесите дословно пункты вашего договора, в правую — вашу редакцию, а позиции, которых в вашем договоре нет, удалите. Служебные строки удалите перед отправкой.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}}

| г. {{НАСЕЛЁННЫЙ_ПУНКТ}} | {{ДАТА_ДОГОВОРА}} |
| --- | --- |

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}}, действующего на основании {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ_ЗАКАЗЧИКА}}, с одной стороны, и

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}, действующего на основании {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий протокол разногласий о нижеследующем:

| Редакция Заказчика | Редакция Подрядчика |
| --- | --- |
| 2.2. Учет фактически выполненных объемов работ и их стоимости осуществляется ежемесячно путем подписания Заказчиком и Подрядчиком Актов приемки-сдачи выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в отчетном периоде. | 2.2. Учет фактически выполненных объемов работ и их стоимости, а также оплата осуществляется ежемесячно путем подписания Заказчиком и Подрядчиком Актов приемки-сдачи выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Допускается учет и подписание Заказчиком актов выполненных работ {{ПЕРИОДИЧНОСТЬ_ПОДПИСАНИЯ_АКТОВ}}. |
| 2.4. Стоимость работ согласно п. 2.1 настоящего Договора является окончательной, определена на весь срок исполнения настоящего Договора, без права увеличения стоимости и заключения дополнительных соглашений на увеличение стоимости работ. Цена Договора включает в себя все расходы, возникающие в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе включает в себя (но не ограничивается нижеприведенным) стоимость Работ, вознаграждение Подрядчика, все возможные расходы, которые возникают у Подрядчика в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, а также расходы за потребляемые Подрядчиком услуги крана, строительные материалы, оборудование, инструменты, заработную плату рабочим Подрядчика, стоимость транспортировки материалов, накладные расходы. Состав Накладных расходов: - Возмещение стоимости основных средств (трансформаторы, прогревочные станции, сварочные аппараты, станки, вагончики, бадьи, бункеры и т.д.); - Возмещение стоимости опалубки (для монолитных работ); - Отпускные от ФОТ рабочих; - Страховые взносы от ФОТ рабочих; - Электроэнергия и уборка мусора с территории площадки; - МБП и Спецодежда (ветошь, мусорные мешки, средства гигиены, канцелярия, лампочки, перчатки, верхонки, респираторы и т.д.); - ОТ и ТБ (обучение, ограждения, стенды, таблички, журналы и т.д.); - Затраты на ИТР (прораб, мастер, инженер ПТО, специалист ОТ и т.д.); - Затраты на АУП (бухгалтерия, кадры, юрист, аренда офиса, транспортные расходы, интернет и связь, налоги и прочие накладные); - Затраты на инструменты и производственный инвентарь (валики, кисточки, отвертки, молотки, пилы, метлы, ведра, пистолет монтажный под пену и т.д.). Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены договора в случае выполнения им дополнительных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, неучтенных техническим заданием в соответствии с проектно-сметной документацией, если такие дополнительные работы в совокупности по стоимости не превышают {{ПОРОГ_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ_РАБОТ_ПРОЦЕНТ}} % от цены Договора. Снижение цены Договора возможно по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора. | 2.4. Цена Договора включает все расходы, возникающие в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе включает в себя (но не ограничивается нижеприведенным) стоимость Работ, вознаграждение Подрядчика, все возможные расходы, которые возникают у Подрядчика в ходе выполнения Работ по настоящему Договору. |
| 2.6. В случае осуществления расчетов по настоящему Договору денежными средствами Подрядчик предоставляет Заказчику счет на оплату платежей по Договору. | 2.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет на оплату платежей по Договору. |
| 2.7. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику стоимости выполненных им работ на основании Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение {{СРОК_ОПЛАТЫ_ДНЕЙ}} календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2), если иной срок не согласован сторонами. | 2.7. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику согласно графику авансирования (Приложение № 3). Оставшаяся часть оплаты производится согласно актам о приемке выполненных работ в течение {{СРОК_ОПЛАТЫ_ДНЕЙ_РЕДАКЦИЯ_ПОДРЯДЧИКА}} календарных дней с момента подписания уполномоченными лицами сторон «Актов о приемке выполненных работ» по форме КС-2 и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3 на основании утвержденного сторонами Локального сметного расчета. Оплата не зависит от подписания исполнительной документации. |
| 2.9. Подрядчик гарантирует, что: - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; - располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензированной; - является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупность таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; - лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте настоящего раздела, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в настоящем разделе. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери. | 2.9. Подрядчик гарантирует, что: - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; - располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензированной; - является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупность таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; - лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте настоящего раздела, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений. |
| 2.10. Стоимость работ подлежит изменению Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: - в случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) налоговой составляющей цены (ставки НДС, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования и т.п.), цена работ по Договору изменяется (уменьшается или увеличивается) дополнительным соглашением сторон; - если работы выполнены с отступлением от условий договора, приведшим к ухудшению качества работ. | 2.10. Изменение стоимости работ осуществляется в следующем порядке: 1. По соглашению сторон: в случае законодательного изменения — путём заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 2. В одностороннем внесудебном порядке Заказчиком: в случае если работы выполнены с отступлением от условий Договора, приведшим к ухудшению их качества, Заказчик вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить стоимость таких работ. В этом случае стоимость считается измененной с даты направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления в адрес Подрядчика и не требует заключения Дополнительного соглашения. |
| 2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору после уменьшения суммы стоимости Работ Подрядчика, подлежащей оплате в текущем месяце, на размер подлежащих оплате Подрядчиком убытков, штрафов, пени. | 2.11. Исключить. |
| 2.13. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный Заказчиком. | 2.13. Исключить. |
| 3.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных (ежемесячных) сроков выполнения Работ. | 3.2. Подрядчик и Заказчик несут ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных (ежемесячных) сроков выполнения своих обязательств. |
| 3.3. Изменения сроков производства работ Подрядчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и стоимость выполнения работ, производятся путем утверждения соответствующего дополнительного соглашения, подготовленного Подрядчиком и переданного на утверждение Заказчику. | 3.3. Изменения сроков производства работ Подрядчиком, которые произошли по вине Заказчика по причине некачественной технической документации, задержки оплат согласно договору, снимают с Подрядчика все возможные негативные последствия, наступившие для Заказчика. Изменения сроков производства работ оформляются новым графиком производства работ, утвержденным Сторонами. |
| 3.4. В случае если Заказчик не имеет возможности передать строительную готовность в срок начала выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренный Графиком производства работ, стороны вносят соответствующие изменения в График производства работ. Датой передачи строительной готовности считается дата начала работ по Графику производства работ. | 3.4. В случае если Заказчик не имеет возможности передать строительную готовность в срок начала выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренный Графиком производства работ, Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ, но срок выполнения работ сдвигается на срок, равный задержке передачи строительной площадки Заказчиком по акту Подрядчику. |
| П. 3.5. | 3.5. При достижении дневной температуры ниже {{ТЕМПЕРАТУРА_ПРИОСТАНОВКИ_РАБОТ}} градусов работы приостанавливаются. Срок выполнения работ по договору продлевается пропорционально неотработанным дням. |
| 4.1.1. В течение {{СРОК_РАССМОТРЕНИЯ_ТЕХНИЧЕСКОЙ_ДОКУМЕНТАЦИИ}} календарных дней с момента получения Технической документации рассмотреть ее и в обязательном порядке направить свое заключение Заказчику. В случае непредоставления заключения в указанный срок техническая документация считается согласованной Подрядчиком без замечаний. | 4.1.1. Исключить. |
| 4.1.7. В течение {{СРОК_ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ_ЗАКРЫВАЮЩИХ_ДОКУМЕНТОВ}} с даты завершения работ предоставить в адрес Заказчика подписанные акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру. | 4.1.7. Исключить. |
| П. 4.1.8. | 4.1.8. По окончании выполнения работ на неиспользованные и не возвращенные Подрядчиком материалы Заказчик оформляет на Подрядчика Счет-фактуру/УПД. При оформлении Счета-фактуры/УПД стоимость неиспользованных материалов определяется на основании счетов-фактур/УПД поставщиков на данные материалы. Компенсация стоимости неиспользованных материалов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение {{СРОК_КОМПЕНСАЦИИ_МАТЕРИАЛОВ}} рабочих дней или проведением зачета встречной задолженности Заказчика за выполненные работы по Договору. |
| П. 4.1.9. | 4.1.9. По окончании выполнения работ предоставить в бухгалтерию Заказчика подписанные акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру. |
| 4.5. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую ежедневную, а по завершении Работ — окончательную уборку места проведения Работ от образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов (строительного мусора), складировать эти отходы в отведенные Заказчиком места. При обнаружении на месте проведения Работ строительного мусора Заказчик с участием представителя Подрядчика составляет акт уборки мусора с указанием сроков исполнения. В случае неисполнения Подрядчиком указанных в акте сроков уборки мусора Заказчик имеет право в одностороннем порядке привлечь стороннюю организацию для уборки строительного мусора за счёт Подрядчика, уменьшив сумму стоимости Работ Подрядчика, подлежащую оплате в текущем месяце, на стоимость таких услуг, а также взыскать штрафную неустойку в соответствии с пунктом 9.2.5 настоящего Договора. Расходы по вывозу и утилизации мусора компенсируются Подрядчиком путём применения понижающего коэффициента к стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с принятыми расценками по Объекту. | 4.5. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую ежедневную, а по завершении Работ — окончательную уборку места проведения Работ от образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов (строительного мусора), складировать эти отходы в отведенные Заказчиком места. При обнаружении на месте проведения Работ строительного мусора Заказчик с участием представителя Подрядчика составляет акт уборки мусора с указанием сроков исполнения. В случае неисполнения Подрядчиком указанных в акте сроков уборки мусора Заказчик имеет право в одностороннем порядке привлечь стороннюю организацию для уборки строительного мусора за счёт Подрядчика, уменьшив сумму стоимости Работ Подрядчика, подлежащую оплате в текущем месяце, на стоимость таких услуг. |
| 4.5.1. В случае выполнения отделочных работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется к окончанию выполнения своих работ осуществить за свой счет чистовую отделку помещений (мытье окон, пола, стен). | 4.5.1. Исключить. |
| 4.6. Исполнять полученные в ходе строительства указания, предписания Заказчика, авторского надзора, строительного контроля и надзорных государственных служб в указанные сроки, в том числе указания и предписания касательно качества работ, технологии производства работ, выполнения требований по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране труда, санитарии, охране здоровья, охране окружающей среды, содержания в чистоте строительной площадки, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Выполнять указания Генподрядчика, связанные с организацией работ на строительной площадке. | 4.6. Исполнять полученные в ходе строительства указания, предписания Заказчика, авторского надзора, строительного контроля и надзорных государственных служб в указанные сроки, в том числе указания и предписания касательно качества работ, технологии производства работ, выполнения требований по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране труда, санитарии, охране здоровья, охране окружающей среды, содержания в чистоте строительной площадки, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 4.7. Подрядчик выполняет работу в полном соответствии с условиями договора подряда, соблюдая правила, установленные Генподрядчиком на территории строительной площадки Объекта, требования по охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения. | 4.7. Исполнять полученные в ходе строительства указания, предписания Заказчика, авторского надзора, строительного контроля и надзорных государственных служб в указанные сроки, в том числе указания и предписания касательно качества работ, технологии производства работ, выполнения требований охраны труда и техники безопасности, содержания в чистоте строительной площадки, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Выполнять указания Заказчика, связанные с организацией работ на строительной площадке. |
| 4.8. Подрядчик обязан нести расходы в процессе строительства, связанные с фактическим использованием электроэнергии. Указанные расходы компенсируются путём удержания из стоимости работ, выполненных Подрядчиком, определенной в каждом Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учётом коэффициентов, установленных в Приложении № 5. | 4.8. Исключить. |
| 5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера пени, штрафа. | 5.5. Исключить. |
| 6.1. Подрядчик в период выполнения работ по Договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в трёх экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в трёх экземплярах и до {{ЧИСЛО_МЕСЯЦА_СОГЛАСОВАНИЯ_В_ТЕХНАДЗОРЕ}} числа отчетного месяца согласовывает их в Службе технического надзора Заказчика, и до {{ЧИСЛО_МЕСЯЦА_ПЕРЕДАЧИ_В_ПТО}} числа отчетного месяца предоставляет в Производственно-технический отдел Заказчика для их рассмотрения и согласования. Выполненные объемы работ, не вошедшие в Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за текущий отчетный период (календарный месяц), оформляются отдельными Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и предоставляются в Производственно-технический отдел Заказчика. | 6.1. Подрядчик в период выполнения работ по Договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) или за любой другой период подготавливает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в трёх экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в трёх экземплярах. В случае использования давальческих материалов — одновременно с формами КС-2 и КС-3 {{ДОКУМЕНТЫ_ПО_ДАВАЛЬЧЕСКИМ_МАТЕРИАЛАМ}}. |
| 6.2. Подрядчик передает Заказчику за {{СРОК_ПЕРЕДАЧИ_ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ_ДОКУМЕНТАЦИИ}} рабочих дней до начала сдачи-приемки выполненных им работ (п. 6.1 Договора) Исполнительную документацию в трёх экземплярах на бумажном носителе, а также на электронном носителе (CD/DVD/ином) в форматах .dwg и .pdf (в виде скан-копий с бумажного носителя со всеми подписями и печатями). | 6.2. Исключить. |
| 6.3. В случае если у Подрядчика отсутствует возможность предоставить Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за текущий отчетный период в сроки, определенные в п. 6.1 Договора, Подрядчик обязан незамедлительно с указанием объективных причин письменно уведомить об этом Заказчика. Заказчик, рассмотрев письмо (уведомление) Подрядчика, принимает одно из следующих решений: - в случае если Заказчик сочтет причины несоблюдения Подрядчиком сроков предоставления документов на согласование и рассмотрение уважительными, Заказчик инициирует создание Комиссии с участием представителей Подрядчика для устранения обстоятельств, послуживших причиной несоблюдения Подрядчиком требований пункта 6.1 Договора. Члены Комиссии обязаны предпринять меры для решения поставленных вопросов и задач в сроки, не превышающие {{СРОК_РАБОТЫ_КОМИССИИ}} со дня создания Комиссии; - в случае если Заказчик сочтет причины несоблюдения Подрядчиком сроков предоставления документов на согласование и рассмотрение не уважительными, Заказчик уведомляет о принятом решении Подрядчика. При принятии Заказчиком данного решения Стороны определили установить предельный срок предоставления Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчику для согласования и рассмотрения, равный {{ПРЕДЕЛЬНЫЙ_СРОК_ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ_КС}} со дня завершения выполнения работ по Договору. Стороны определили, что уважительными причинами неисполнения Подрядчиком требований п. 6.1 Договора являются конкретные объективные обстоятельства, которые препятствовали исполнению обязанностей и возникли не в связи с виновными действиями, бездействиями Подрядчика. | 6.3. Исключить. |
| 6.4. Заказчик не принимает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 к рассмотрению и утверждению, если они предоставлены Подрядчиком с превышением срока предоставления документов (п. 6.1 – 6.2 Договора) и без соблюдения требований п. 6.2 Договора. | 6.4. Исключить. |
| 6.8. Заказчик в течение {{СРОК_РАССМОТРЕНИЯ_АКТОВ}} рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в пунктах 6.1, 6.5 настоящего Договора, рассматривает, подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ в принятии представленных на рассмотрение документов. | 6.8. Заказчик в течение {{СРОК_РАССМОТРЕНИЯ_АКТОВ_РЕДАКЦИЯ_ПОДРЯДЧИКА}} рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в пунктах 6.1, 6.5 настоящего Договора, рассматривает, подписывает представленные документы или направляет Подрядчику мотивированные возражения в письменной форме с указанием разумного срока устранения обнаруженных недостатков. При отсутствии мотивированных замечаний к выполненным работам в установленный срок работы считаются принятыми без замечаний. |
| 6.10. В случае непредоставления Подрядчиком в соответствии с п. 6.9 Договора документов в отведенные для этого сроки Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт об определении итогового объема выполненных работ Подрядчиком и не принимает к рассмотрению и утверждению Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, не учтенные в Акте об определении итогового объема выполненных работ и предоставленные после его оформления. | 6.10. Исключить. |
| 7.9. Подрядчик обязан в течение {{СРОК_РАЗРАБОТКИ_ППР}} рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и получения от Заказчика Рабочей документации разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (далее — «ППР») с приложением Технологической карты (далее — ТК) на Объекте. | 7.9. Подрядчик обязан в течение {{СРОК_РАЗРАБОТКИ_ППР}} рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и получения от Заказчика Рабочей документации разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (далее — «ППР») с приложением Технологической карты (далее — ТК) на Объекте. Заказчик в течение {{СРОК_СОГЛАСОВАНИЯ_ППР}} рабочих дней с даты получения ППР от Подрядчика обязуется рассмотреть ППР и либо согласовать ППР, разработанный Подрядчиком, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от согласования ППР. |
| 7.13. Подрядчик приступает к работам только после подписания (получения) акта-допуска на производство работ по форме согласно приложению № 9 к настоящему договору. В акте-допуске указываются все мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условия производства работ, необходимые при производстве смежных работ. Обязанность по получению акта-допуска на производство работ возложена на Подрядчика. | 7.13. Исключить. |
| 8.1. Подрядчик гарантирует качество: - выполненных работ, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, в течение Гарантийного срока, который составляет {{ГАРАНТИЙНЫЙ_СРОК_РАБОТ}} с даты ввода Объекта в эксплуатацию; - технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, в течение Гарантийного срока, который составляет {{ГАРАНТИЙНЫЙ_СРОК_ОБОРУДОВАНИЯ}} с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Если в указанный период обнаружатся недостатки или дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствующем акте. | 8.1. Подрядчик гарантирует качество: - выполненных работ, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, в течение Гарантийного срока, который составляет {{ГАРАНТИЙНЫЙ_СРОК_РАБОТ}} с даты ввода Объекта в эксплуатацию; - технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, в течение Гарантийного срока согласно паспорту производителя с момента передачи его Заказчику. Если в указанный период обнаружатся недостатки или дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствующем акте. |
| 8.2. Договором установлено гарантийное удержание, удерживаемое Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора от Цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора. Заказчик осуществляет удержание гарантийного удержания от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определенной в каждом Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | 8.2. Исключить. |
| 8.4. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику при условии соблюдения п. 8.6 Договора в сроки и в размере, указанные ниже: | 8.4. Исключить. |
| 8.7. Если на момент возврата суммы гарантийного удержания у Подрядчика имеются неустранённые замечания к выполненным работам, то Заказчик продлевает срок возврата гарантийного удержания на {{СРОК_ПРОДЛЕНИЯ_ВОЗВРАТА_ГУ}}. В случае неустранения Подрядчиком замечаний в течение {{СРОК_ПРОДЛЕНИЯ_ВОЗВРАТА_ГУ}} Заказчик имеет право уменьшить сумму гарантийного удержания на сумму неустраненных замечаний. | 8.7. Исключить. |
| 9.1. Подрядчик на основании требования Заказчика выплачивает последнему штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ_ДОКУМЕНТОВ}} рублей за каждый факт непредоставления и неисполнения обязательств по договору, за исключением срока производства работ, включая, но не ограничиваясь несвоевременным предоставлением, следующих документов: | 9.1. Исключить. |
| 9.1.1. Актов выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов приема-передачи (накладная формы М-15), доверенностей, банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати, акта-допуска на производство работ согласно п. 6.1, п. 6.3, п. 7.13 настоящего Договора. | 9.1.1. Исключить. |
| 9.1.2. Акта передачи строительной готовности, Акта сдачи-приемки завершенных работ. Стороны определили, что представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. | 9.1.2. Исключить. |
| 9.2. Подрядчик на основании требования Заказчика несет ответственность: | 9.2. Исключить. |
| 9.2.1. За просрочку выполнения промежуточных (ежемесячных) сроков выполнения работ согласно разделу 3 настоящего Договора — неустойку за каждый день просрочки в размере {{НЕУСТОЙКА_ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ_СРОК_ПРОЦЕНТ}} % от стоимости несвоевременно выполненных работ по Договору. За нарушение окончательного срока выполнения работ по Договору — за каждый день просрочки неустойку в размере {{НЕУСТОЙКА_КОНЕЧНЫЙ_СРОК_ПРОЦЕНТ}} % от стоимости работ по Договору. | 9.2.1. Исключить. |
| 9.2.2. В случае одностороннего отказа Подрядчика от выполнения Работ по настоящему договору — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_ОТКАЗ_ПОДРЯДЧИКА_ПРОЦЕНТ}} % от Цены настоящего договора. К одностороннему отказу Подрядчика от выполнения Работ по договору приравнивается невыполнение Подрядчиком Работ по Договору в течение {{СРОК_ПРОСТОЯ_РАВНЫЙ_ОТКАЗУ}} и более календарных дней без письменного согласования с Заказчиком. | 9.2.2. Исключить. |
| 9.2.3. За задержку устранения недостатков, дефектов или недоделок в работах, замены некачественных материалов, деталей, частей и механизмов (в том числе в течение Гарантийного срока) — штрафную неустойку в размере {{ШТРАФ_ЗА_ДЕНЬ_НЕУСТРАНЕНИЯ_ДЕФЕКТА}} рублей за каждый дефект/недостаток за каждый день просрочки устранения недостатков/дефектов/недоделок. | 9.2.3. Исключить. |
| 9.2.4. За задержку предоставления, а также за непредоставление Исполнительной документации, в том числе: копий сертификатов, гарантийных талонов и иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства поставщиков (изготовителей) на материалы и оборудование, технических паспортов, инструкций и других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ, сверх сроков по вине Подрядчика — штрафную неустойку в размере {{ШТРАФ_ЗА_ДЕНЬ_ЗАДЕРЖКИ_ИД}} рублей за каждый день задержки. | 9.2.4. Исключить. |
| 9.2.5. За неисполнение Акта уборки мусора в установленный срок — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_АКТ_УБОРКИ}} рублей за каждый факт нарушения. | 9.2.5. Исключить. |
| 9.2.6. За нарушения Подрядчиком и его работниками требований о выполнении противопожарных мероприятий, мероприятий по охране здоровья, труда, технике безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения и/или выполнения работ на строительной площадке, если они зафиксированы Актом о нарушении требований безопасности выполнения работ на объекте, составленным в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_НАРУШЕНИЕ_БЕЗОПАСНОСТИ}} рублей за каждый факт нарушения. | 9.2.6. Исключить. |
| 9.2.7. За причинение механических или иных повреждений результатам смежных работ, существующим конструкциям, оборудованию, материалам, соседним зданиям и/или инженерным сетям — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_ПОВРЕЖДЕНИЕ_ПРОЦЕНТ}} % от стоимости причиненного материального ущерба, а также возмещение причиненного материального ущерба в полном объеме сверх штрафа. | 9.2.7. Исключить. |
| 9.2.8. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение условий п. 13.2 настоящего Договора — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_НЕУВЕДОМЛЕНИЕ_О_РЕКВИЗИТАХ}} рублей за каждый факт нарушения. | 9.2.8. Исключить. |
| 9.2.9. За каждый случай нарушения Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, повлекшего причинение вреда или ущерба Заказчику и/или третьим лицам, — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_ВРЕД_ПО_ОХРАНЕ_ТРУДА}} рублей за каждый факт нарушения. | 9.2.9. Исключить. |
| 9.2.10. Подрядчик на основании требования Заказчика выплачивает последнему штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ_ПЛАНА_КС}} рублей за каждый факт непредоставления перечня работ в объемно-стоимостном выражении в форме КС-2 на последующий месяц с понедельной разбивкой в срок до {{ЧИСЛО_МЕСЯЦА_ПЛАНА_КС}} числа каждого месяца. | 9.2.10. Исключить. |
| 9.2.11. За неисполнение Подрядчиком требования специализированной компании — штраф в размере {{ШТРАФ_ЗА_НЕИСПОЛНЕНИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_СПЕЦКОМПАНИИ}} рублей за каждый факт неисполнения. | 9.2.11. Исключить. |
| 9.4. В случае неустранения Подрядчиком претензий по качеству выполненных работ (в том числе о замене некачественных материалов, деталей, частей и механизмов, об устранении недостатков, дефектов или недоделок в работах), поступивших от Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, Заказчик уменьшает стоимость выполненных Подрядчиком работ на сумму штрафа, определенного на основании п. 9.2.3 настоящего Договора. Количество удержаний, предусмотренных настоящим пунктом, не ограничено и определяется количеством неустраненных претензий по качеству выполненных работ в согласованный Сторонами срок. | 9.4. Исключить. |
| 9.6. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере {{НЕУСТОЙКА_ЗАКАЗЧИКА_ПРОЦЕНТ_В_ДЕНЬ}} % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более {{ПРЕДЕЛ_НЕУСТОЙКИ_ЗАКАЗЧИКА_ПРОЦЕНТ}} % от Цены настоящего Договора. | 9.6. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере {{НЕУСТОЙКА_ЗАКАЗЧИКА_ПРОЦЕНТ_В_ДЕНЬ_РЕДАКЦИЯ_ПОДРЯДЧИКА}} % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более {{ПРЕДЕЛ_НЕУСТОЙКИ_ЗАКАЗЧИКА_ПРОЦЕНТ_РЕДАКЦИЯ_ПОДРЯДЧИКА}} % от Цены настоящего Договора. |
| 9.8. Стороны определили, что по выбору Заказчика суммы неустойки (штрафов, пени) и убытков, определяемые в соответствии с разделом 9 настоящего Договора, должны быть возмещены Подрядчиком в течение {{СРОК_ВОЗМЕЩЕНИЯ_НЕУСТОЙКИ}} календарных дней после получения первого письменного требования Заказчика или могут быть вычтены из сумм платежей по настоящему Договору. Подрядчик согласен с вычетом Заказчиком неустойки (штрафов, пени) и убытков из сумм, подлежащих уплате Подрядчику по настоящему Договору. | 9.8. Исключить. |
| 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законом порядке. | 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в {{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}} в установленном законом порядке. |
| 11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из сторон в соответствии с законодательством РФ. Одностороннее расторжение Договора осуществляется Стороной Договора путем письменного уведомления, направляемого любым из следующих способов: - заказным письмом с уведомлением о вручении; - курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ; - по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. При неполучении ответа на уведомление в течение {{СРОК_ОТВЕТА_НА_УВЕДОМЛЕНИЕ_О_РАСТОРЖЕНИИ}} дней со дня отправления Договор считается расторгнутым. Досрочное окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. | 11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из сторон в соответствии с законодательством РФ. Одностороннее расторжение Договора осуществляется Стороной Договора путем письменного уведомления, направляемого любым из следующих способов: - заказным письмом с уведомлением о вручении; - курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ; При неполучении ответа на уведомление в течение {{СРОК_ОТВЕТА_НА_УВЕДОМЛЕНИЕ_О_РАСТОРЖЕНИИ}} дней со дня отправления Договор считается расторгнутым. Досрочное окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. |
| 11.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных п. 11.4 Договора, Подрядчик обязан в течение {{СРОК_ВОЗВРАТА_ДЕНЕЖНЫХ_СРЕДСТВ}} календарных дней возвратить Заказчику причитающиеся ему денежные средства за исключением стоимости фактически выполненных и принятых Работ, а также выплатить начисленные неустойки и возместить убытки, причиненные Заказчику расторжением Договора. | 11.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных п. 11.4 Договора, Подрядчик обязан в течение {{СРОК_ВОЗВРАТА_ДЕНЕЖНЫХ_СРЕДСТВ}} календарных дней возвратить Заказчику причитающиеся ему денежные средства за исключением стоимости выполненных Работ. |
| 11.7. В случае если Подрядчик выполнил работы по Договору в части и прекратил дальнейшее их выполнение без подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору о корректировке объемов работ, подлежащих выполнению, и Подрядчиком в течение {{СРОК_ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ_ДОПСОГЛАШЕНИЯ_О_КОРРЕКТИРОВКЕ}} со дня прекращения выполнения работ по Договору не предоставлено Заказчику подписанное со своей стороны дополнительное соглашение о корректировке объемов и цены работ по Договору, то Заказчик направляет Подрядчику извещение об отказе от исполнения Договора (ст. 717 ГК РФ). В данном случае объем порученных Подрядчику работ по Договору определяется согласно утвержденным Заказчиком Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, а цена Договора определяется путем суммирования стоимости работ, указанных в Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | 11.7. Исключить. |

| ЗАКАЗЧИК: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} Юридический адрес: {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} Почтовый адрес: {{ПОЧТОВЫЙ_АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} ИНН/КПП: {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}} / {{КПП_ЗАКАЗЧИКА}} ОГРН: {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}} Банковские реквизиты: {{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ЗАКАЗЧИКА}} Телефон, e-mail: {{КОНТАКТЫ_ЗАКАЗЧИКА}} {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} _________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА_ЗАКАЗЧИКА}} / М. П. (при наличии) | ПОДРЯДЧИК: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} Юридический адрес: {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} Почтовый адрес: {{ПОЧТОВЫЙ_АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН/КПП: {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} / {{КПП_ПОДРЯДЧИКА}} ОГРН: {{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}} Банковские реквизиты: {{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} Телефон, e-mail: {{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}} {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} _________________ / {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} / М. П. (при наличии) |
| --- | --- |