# Текст письма

О возврате гарантийного удержания по договору УЧ-01 от 15.10.2025

Уважаемые коллеги!

Между ООО «Учебный заказчик» и ООО «Учебный подрядчик» заключён договор УЧ-01 от 15.10.2025 на выполнение работ на объекте «Учебный объект».

Пунктом 8.1 договора предусмотрено удержание части стоимости выполненных работ в качестве обеспечения. Возврат удержанной суммы производится в течение пяти рабочих дней после окончания гарантийного периода.

Условие возврата наступило 15.10.2026, что подтверждается акт №1 от 15.10.2025; п. 8.2 договора. Копия документа прилагается.

Срок возврата по договору: п. 8.2, пять рабочих дней; крайний день 22.10.2026.

По состоянию на 23.10.2026 непогашенный остаток удержания по включённым в расчёт актам, составляет 80 000 рублей (Восемьдесят тысяч рублей). Расчёт по каждому акту приведён в приложении.

По учебному примеру относящиеся к возврату замечания не предъявлены; подтверждение — акт сверки от 23.10.2026.

Просим перечислить указанную сумму в применимый срок возврата и сообщить дату платежа на наши реквизиты:
учебные реквизиты — не для перевода денег.

Ответ просим направить до 23.10.2026 на адрес условный адрес для учебной проверки или qa@example.invalid.

Указанный срок ответа не изменяет договорный срок возврата.

Приложения:
1. Расчёт суммы удержания, подлежащей возврату, — на 1 л.
2. Копия акта №1 и выписки из п. 8.2 договора, — на 1 л.
3. Акт сверки от 23.10.2026; ПП №2 от 20.10.2026 — на 1 л.

Уполномоченное лицо УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР подпись не ставится

# Приложение к письму: расчёт суммы

Включите только проверенные акты, по которым обращаетесь за возвратом, а не весь остаток по объекту. Для наступившего срока сверяйте строки H реестра 02. Для первичного требования, запускающего срок, используйте проверенные остатки G при подтверждённом событии и укажите срок после доставки. По каждой операции проверьте дату, сумму и основание погашения.

| № | Акт: номер и дата | Сумма по акту | Удержано | Возврат деньгами | Иное погашение | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС-2 №1 от 15.10.2025 | 1 000 000 | 100 000 | 20 000 | 0 | 80 000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 1 000 000 | 100 000 | 20 000 | 0 | 80 000 |

Итог по колонке «Разница» — сумма вашего обращения: возвраты уже учтены в каждой строке. Повторно их не вычитайте. Итог должен совпадать с суммой в письме.