# ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА КС заказчиком и как их избежать

# Причина 1. Несоответствие наименования объекта

В договоре - 'Жилой дом', в КС-2 - 'Многоквартирный жилой дом'. Для заказчика это основание для возврата.

Решение: скопируйте наименование объекта из договора дословно, включая кавычки и сокращения.

# Причина 2. Пропуск номеров КС-2

КС-2 № 1, № 2, № 4 - № 3 пропущен. Заказчик требует объяснить, где № 3.

Решение: ведите журнал КС-2. Если акт аннулирован - сделайте запись в журнале с указанием причины.

# Причина 3. Расхождение сумм КС-2 и КС-3

Сверьте одинаковый период, состав предъявленных работ, накопительные графы и НДС. Не сравнивайте механически разные показатели КС-2 и КС-3. При расхождении найдите основание и исправьте расчёт, сохранив согласованный порядок округления.

# Причина 4. Отсутствие актов скрытых работ

Заказчик открывает комплект - а там только КС-2 и КС-3. Актов АОСР нет.

Решение: составляйте реестр приложений и проверяйте его перед передачей. Используйте реестр из этого комплекта.

# Причина 5. Просроченные сертификаты

Сопоставьте документ о качестве с видом продукции, партией, датой выпуска и применимыми требованиями. Истечение срока сертификата к дате работ само по себе не доказывает непригодность ранее выпущенной продукции. Запросите нужные подтверждения и проверьте паспорт партии; не присваивайте всем паспортам единый срок действия.

# Причина 6. Не подтверждены подпись и полномочия

Проверьте подписи уполномоченных представителей заказчика и подрядчика и основания их полномочий.

Унифицированная форма КС-3 не устанавливает отдельную обязательную подпись бухгалтера. Внутреннее согласование бухгалтерией определяется принятым порядком и не заменяет подписи сторон.

# Причина 7. Неправильная дата периода

В КС-2 указан период с 31.02.2026 по 15.03.2026. 31 февраля не существует.

Решение: внимательно проверяйте даты. Особенно февраль и месяцы с 30 днями.

# Переход к полному комплекту

Комплект «КС-2 без возврата: сдайте с первой попытки» включает: расширенный проверочный лист, протоколы внутренней проверки, типовые ответы на замечания, журнал передачи с отслеживанием.

Стоимость: 17 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p3-shablony-ks2-ks3.html

Состав приложений зависит от работ, проекта, договора и обязательных требований. КС-6а - журнал учёта выполненных работ; он не заменяет общий журнал работ. Унифицированные формы применяйте с учётом установленной формы первичного документа и требований конкретной сделки (ст. 9 ч. 2, 4 Закона №402-ФЗ).

402-ФЗ ст. 9: реквизиты и формы

КС-6а: форма и назначение

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема: FREE-vozvrat-ks, имя файла и страница. Опишите расхождение и ожидаемый результат. Приложите пример без конфиденциальных данных.