# ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА КС заказчиком и как их избежать

# Причина 1. Несоответствие наименования объекта

В договоре - 'Жилой дом', в КС-2 - 'Многоквартирный жилой дом'. Для заказчика это основание для возврата.

Решение: скопируйте наименование объекта из договора дословно, включая кавычки и сокращения.

# Причина 2. Пропуск номеров КС-2

КС-2 № 1, № 2, № 4 - № 3 пропущен. Заказчик требует объяснить, где № 3.

Решение: ведите журнал КС-2. Если акт аннулирован - сделайте запись в журнале с указанием причины.

# Причина 3. Расхождение сумм КС-2 и КС-3

КС-2 - 1 500 000 ₽, КС-3 - 1 499 999 ₽. Разница в 1 рубль - и документы возвращены.

Решение: КС-3 рассчитывается автоматически по формулам. Не округляйте вручную.

# Причина 4. Отсутствие актов скрытых работ

Заказчик открывает комплект - а там только КС-2 и КС-3. Актов АОСР нет.

Решение: составляйте реестр приложений и проверяйте его перед передачей. Используйте реестр из этого комплекта.

# Причина 5. Просроченные сертификаты

Сертификат на бетон действует до 01.03.2026, а работы выполнены в апреле.

Решение: проверяйте сроки действия всех сертификатов и паспортов перед включением в комплект.

# Причина 6. Нет подписи бухгалтера на КС-3

На КС-3 подписаны только руководители, а бухгалтер не подписал.

Решение: по форме КС-3 подпись бухгалтера обязательна. Проверяйте перед передачей.

# Причина 7. Неправильная дата периода

В КС-2 указан период с 31.02.2026 по 15.03.2026. 31 февраля не существует.

Решение: внимательно проверяйте даты. Особенно февраль и месяцы с 30 днями.

# 🔗 Переход к полному комплекту

Комплект «КС-2 без возврата: сдайте с первой попытки» включает: расширенный проверочный лист, протоколы внутренней проверки, типовые ответы на замечания, журнал передачи с отслеживанием.

Стоимость: 17 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p3-shablony-ks2-ks3.html