# ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ комплекта КС перед сдачей

# Этап 1. Проверка подрядчиком (исполнитель)

Исполнитель заполняет КС-2, КС-3, акты.

Исполнитель проверяет соответствие заполненных форм фактически выполненным работам.

Исполнитель собирает все приложения (акты, схемы, сертификаты).

Исполнитель заполняет реестр приложений (шаблон - в этом комплекте).

Исполнитель передает комплект руководителю объекта.

# Этап 2. Проверка руководителем объекта

Проверяет полноту комплекта по реестру.

Проверяет соответствие наименований договору.

Проверяет даты и номера на логические ошибки.

Проверяет наличие всех подписей и печатей.

Если ошибки - возвращает на доработку с указанием замечаний.

Если ОК - подписывает и передает в бухгалтерию.

# Этап 3. Проверка бухгалтерией

Проверяет расчеты по КС-3.

Проверяет соответствие сумм смете.

Проверяет наличие всех первичных документов.

Подписывает КС-3.

Передает на подписание руководителю организации.

# Этап 4. Подписание руководителем организации

Руководитель организации подписывает КС-2, КС-3. Комплект готов к передаче заказчику.

# Этап 5. Передача заказчику

Составляется акт передачи комплекта КС (с перечнем документов).

Комплект передается под расписку или заказным письмом.

В журнале передачи делается запись: дата, получатель, количество документов.

# Сроки проверки

| Этап | Нормативный срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | 1 рабочий день | Прораб / мастер |
| Руководитель объекта | 1 рабочий день | Руководитель строительства |
| Бухгалтерия | 1 рабочий день | Главный бухгалтер |
| Руководитель организации | 1 рабочий день | Генеральный директор |
| ИТОГО | 4 рабочих дня |  |

# 🔗 Переход к полному комплекту

Комплект «КС-2 без возврата: сдайте с первой попытки» включает: готовые акты передачи, журнал с автоматическим отслеживанием, алгоритм работы с возвратами, типовые ответы на замечания.

Стоимость: 17 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p3-shablony-ks2-ks3.html