# ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ для претензионной работы

# Обязательные документы

Договор подряда (все приложения, допсоглашения)

КС-2 (форма по ОКУД 0322001) - подписанная обеими сторонами

КС-3 (форма по ОКУД 0322002) - подписанная обеими сторонами

Журнал учета выполненных работ (формы КС-6, КС-6а)

Акты скрытых работ (КС-11, АОСР) - если применимо

Ведомость ресурсов (КС-4) - если применимо

# Дополнительные документы (усиливают позицию)

Календарный план производства работ

Журнал производства работ

Фото/видео материалы выполнения работ

Протоколы совещаний с заказчиком

Переписка (email, мессенджеры) - экспорт с метаданными

Письма заказчику с подтверждением доставки (заказные, email-уведомления)

Служебные записки внутри организации

# Если работы выполнены, но КС не подписана

В этом случае нужны дополнительные документы: акты внеплановой проверки, свидетельские показания, экспертная оценка объемов. Это выходит за рамки бесплатного материала - см. полный комплект.

# Совет

Собирайте документы ПОСТЕПЕННО, в процессе работы. Не откладывайте на 'потом' - когда конфликт начался, заказчик может перестать отвечать и предоставлять документы.